MusicGym

版 本 演 进 报 告

v1.1  →  v2.0

Android 健身与音乐应用 · 全功能版本演进

技术栈: Java · Android Room · MPAndroidChart · AMap SDK · ValueAnimator · AlarmManager

versionCode: 2 → 7    数据库: v1 → v4    新增代码: ~3500 行

1. 版本演进总览

MusicGym 从初始 v1.1 发展到 v2.0，经历6个主版本迭代，涵盖5大功能模块，24个新增文件，~3500行新增代码。

| 版本 | 日期 | 主题 | 核心功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.1 | 2026-03 | 基础 MVP | 5 Tab框架（Music/Gym/Stats/Share/Profile）、GPS运动追踪、本地音乐播放、社区帖子、体重记录 |
| v1.2 | 2026-04 | 数据可视化 | MPAndroidChart折线图、月度对比、Strava风格UI、运动类型筛选器、模拟数据引擎 |
| v1.3 | 2026-04 | 定位 & 架构重构 | 高德定位(18x街道级)、GYM卡片化、WorkoutActivity全屏追踪、Fragment精简(325→41行) |
| v1.4 | 2026-04 | 力量训练系统 | 50+动作库、7肌群17子部位、开练风格UI、动作详情弹窗、DB v2→v3 |
| v1.5 | 2026-05 | 训练增强 | 组间休息计时、1RM PR追踪、%快捷填充、日历热力图、训练小结页、DB v3→v4 |
| v2.0 | 2026-05 | 音乐重塑 | 提拉式面板(拖拽+点击切换)、播放列表、双路径扫描、300ms减速动画、单曲删除 |

2. 各版本详细说明

v1.1 — 基础 MVP (初始版本)

搭建五大功能模块的基础框架，如下核心功能均在此版本实现：

- 音乐: MediaStore扫描本地MP3、MediaPlayer播放、专辑封面提取(MediaMetadataRetriever)、旋转动画(ObjectAnimator)、SeekBar拖动

- 健身: 高德GPS追踪(2s间隔)、距离/配速/卡路里计算、运动轨迹绘制(Polyline)、漂移过滤

- 统计: 高德地图路线回放、历史记录RecyclerView

- 社区: 博客帖子发布、拍照/相册选择、短文内容、交错网格布局

- 个人: 用户名/体重/身高编辑、体重历史记录(SharedPreferences→Room迁移)

技术亮点

- 模块化架构: BottomNavigationView + FragmentManager 切换

- Room ORM: 实体映射 + DAO接口、数据库迁移(Migration)、ExecutorService异步操作

- 权限适配: ActivityResultContracts动态申请 + Android 13 READ_MEDIA_AUDIO兼容

- 定位模式: Hight_Accuracy高精度 + setOnceLocation单次/setInterval连续切换

v1.2 — 数据可视化

引入 MPAndroidChart 图表引擎，实现当月 vs 上月运动数据折线对比，参考 Strava 的视觉设计风格。

| 分类 | 文件 | 操作 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gradle | settings.gradle / libs.versions.toml / build.gradle | 修改 | 添加 JitPack 仓库 + MPAndroidChart v3.1.0 依赖 |
| Java | StatsFragment.java | 重写 | 当月实线(3dp, CUBIC_BEZIER, 填充) + 上月虚线(DashPathEffect)对比 |
| XML | fragment_stats.xml | 重写 | 折线图卡片 + 运动类型筛选器(All/Run/Ride/Walk) + 摘要卡片行 |
| Drawable | stats_filter_selected / unselected.xml | 新建 | Strava橙 #FC4C02 选中态 + 深色未选中态药丸 |
| DAO | WorkoutRecordDao.java | 修改 | 新增 getRecordsBetween() 日期范围查询 |

技术亮点

- CUBIC_BEZIER 平滑曲线 + DashPathEffect 虚线效果 + animateX(600) 入场动画

- 配色方案: 跑步 #FC4C02 / 骑行 #38bdf8 / 步行 #34d399 / 对比线 #9ca3af

- 在内存中按天聚合数据 (HashMap<Integer,Float>)，避免频繁 DB 查询

- seedMockData() 自动生成模拟数据 (Random seed=42，两个月各19 次训练)

v1.3 — 定位 & 架构重构

GYM 页面从冗余的单页拆分为卡片选择器 + 独立全屏追踪页，同时集成高德定位功能。

| 分类 | 文件 | 操作 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Manifest | AndroidManifest.xml | 修改 | 添加 ACCESS_FINE/COARSE_LOCATION 权限 |
| Java | GymFragment.java | 重写 | 从 325 行精简到 41 行，仅保留 4 张卡片 + Intent 跳转 |
| XML | fragment_gym.xml | 重写 | 4张运动卡片(跑步/骑行/步行/力量)、ScrollView包裹 |
| Java | WorkoutActivity.java | 新建 | 全屏 GPS 追踪页(320行): 地图+仪表盘+GO/STOP按钮 |
| XML | activity_workout.xml | 新建 | 全屏 MapView + 顶栏 + 三列仪表盘 + 圆形按钮 |
| Drawable | workout_btn_start/stop.xml | 新建 | 绿色/ 红色圆形 shape oval 按钮背景 |
| Drawable | gym_card_icon_bg_run/cycle/walk.xml | 新建 | 3种卡片图标圆形半透明背景 |
| Drawable | ic_my_location.xml | 新建 | 十字准心 SVG 矢量图标 |

技术亮点

- 架构拆分: Fragment负责导航 → Activity处理业务，Intent传递 sport_type

- AMapLocationClient 定位生命周期: onCreate初始化 → onResume恢复 → onPause暂停 → onDestroy銴毁

- calorieMultiplier 动态调整: 跑步 1.036 / 骑行 0.4 / 步行 0.7

- 漂移过滤: 忽略 <1m 或 >100m 的异常 GPS 位移

v1.4 — 力量训练系统

新建完整的健身房力量训练模块，包含 50+ 动作库、开练风格 UI、动作详情弹窗、多选添加、训练记录。

| 分类 | 文件 | 操作 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Entity | StrengthRecord.java | 新建 | id/date/durationSeconds/exercisesJson，用 JSON 存储多动作多组数据 |
| DAO | StrengthRecordDao.java | 新建 | insertRecord + getAllRecords |
| DB | AppDatabase.java | 修改 | v2→v3迁移，新增 strength_records 表 |
| Java | StrengthActivity.java | 新建 | 动作库浏览器(390行): 7肌群标签 + 3列卡片网格 + 渐变演示图区 + 详情弹窗 + 多选+底部栏 |
| Java | StrengthWorkoutActivity.java | 新建 | 训练记录页(280行): 动态组行 + EditText编辑 + 总容量计算 + JSON保存 |
| XML | activity_strength.xml | 新建 | 标签栏 + 搜索栏 + 动作列表 + 底部操作栏 |
| XML | activity_strength_workout.xml | 新建 | 顶栏 + ScrollView容器 + 保存按钮 |
| Drawable | gym_card_icon_bg_strength.xml | 新建 | 力量训练卡片图标背景(橙色半透明) |

技术亮点

- GradientDrawable 渐变演示图区: Orientation.TL_BR + 两色 argb，模拟动作示范图

- 动态 UI 构建: 所有卡片、组行、表头均通过 Java 代码动态生成，支持实时增删

- LinkedHashMap 保持添加顺序 + O(1)查找 + JSONArray 序列化存储

- FocusChangeListener 失焦自动保存编辑数据，避免额外确认按钮

v1.5 — 训练增强

围绕训练体验的深度增强：组间休息计时、PR追踪、日历热力图、训练小结页、数据库v4迁移。

| 分类 | 文件 | 操作 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 增强 | StrengthWorkoutActivity.java | 修改 | 组间休息计时器(90s倒计时浮层+NotificationChannel通知+最后10s变红) |
| 增强 | StrengthWorkoutActivity.java | 修改 | 1RM PR追踪: Epley公式(w*(1+reps/30))自动计算 + PR标签显示 |
| 增强 | StrengthWorkoutActivity.java | 修改 | 1RM%快捷填充: [50% 65% 75% 85% 95%]按钮，2.5kg取整 |
| 增强 | StatsFragment.java | 修改 | Strength筛选Tab + 训练容量(kg)折线图 + 日历热力图(有氧绿/力量橙/双栖红) |
| 新建 | WorkoutSummaryActivity.java | 新建 | 有氧运动小结页: 距离+时长+卡路里+配速 |
| Entity | BodyMeasurement.java | 新建 | 围度实体: 体重/胸围/腰围/臀围/臂围/腿围 |
| Entity | WorkoutTemplate.java | 新建 | 训练模板实体: name + exercisesJson |
| DB | AppDatabase.java | 修改 | v3→v4迁移，新增 body_measurements + workout_templates 表 |

技术亮点

- 休息计时器: Handler.postDelayed递归 + NotificationCompat + 最后10s变红预警

- Epley 1RM估算: 遍历所有历史记录找最大值，实时显示在每个动作卡片头部

- 日历热力图: 动态绘制 Calendar grid，采用多色编码区分运动类型

- WorkoutSummary: 停止追踪后跳转小结页而非直接 finish()，提供可视化反馈

v2.0 — 音乐模块重塑

Music 模块全面重构：新增提拉式播放列表面板、双路径更强扫描、单曲删除、随机播放。

| 分类 | 文件 | 操作 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Java | MusicFragment.java | 重写 | 提拉式面板: View.OnTouchListener手势识别(拖拽+点击切换)、ValueAnimator 300ms减速动画 |
| XML | fragment_music.xml | 重写 | 顶部工具栏(随机+重扫) + 播放器区 + 提拉式列表面板 |
| Drawable | drag_handle_pill.xml | 新建 | 圆角药丸拖动把手(36x5dp, 半透明灰 #556b7280) |
| 增强 | MusicFragment.autoScan() | 修改 | 双路径扫描: MediaStore查询 + 文件系统直扫 Download/Music/sdcard目录 |
| 增强 | MusicFragment.buildPlaylistUI() | 新增 | 动态播放列表: 序号/播放图标 + 歌曲信息 + 删除按钮(索引修正) |

技术亮点

- 手势识别: ACTION_DOWN记录起点 → MOVE判断位移>10px为拖拽 → UP根据位移与否分支到点击或吸附

- DecelerateInterpolator(2.5f): 先快后慢的提拉手感，模拟物理惯性

- 双路径扫描: MediaStore覆盖已注册歌曲 + 文件系统直接遍历未索引 mp3，LinkedHashSet按路径去重

- 删除索引修正: 如果删除的是当前播放曲目，自动释放 MediaPlayer并重置状态；如果删除位置<currentIndex，currentIndex--

3. 数据库架构演进

数据库从 v1 升级到 v4，每次升级仅新增表，不修改既有结构，确保数据安全。

| 版本 | 迁移 | 新增表 | 字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1 | — | blog_posts | id, title, date, snippet, author, fullContent, imageUri |
| v2 | MIGRATION_1_2 | + workout_records + weight_records | workout: id,date,sportType,distanceKm,durationSeconds,calories,pathPointsJson weight: id,date,weightKg |
| v3 | MIGRATION_2_3 | + strength_records | id, date, durationSeconds, exercisesJson (JSON存储多动作多组) |
| v4 | MIGRATION_3_4 | + body_measurements + workout_templates | body: id,date,weightKg,chest/waist/hip/arm/thighCm template: id,name,exercisesJson |

4. 总体统计

| 指标 | 数量 | 指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新增 Activity | 4 | 新增 Entity | 3 |
| 新增 DAO | 3 | 新增 Drawable | 14 |
| 新增 Layout | 3 | 重写 Fragment | 4 |
| 重写 Layout | 4 | DB 迁移次数 | 3 |
| 新增代码行 | ~3500 | 动作库动作数 | 50+ |
| 支持运动类型 | 5 | API 依赖新增 | 2 |

5. 核心技术要点汇总

5.1 数据层

- Room ORM: @Entity + @Dao + @Database，增量式 Migration，ExecutorService异步

- JSON 复杂数据: 运动轨迹、训练动作均以 JSON TEXT 存储，平衡查询简单性与存储灵活性

- 模拟数据: seedMockData() 用固定 Random(42) 保证可重复性，仅在数据库为空时触发

5.2 UI 层

- MPAndroidChart: LineDataSet.CUBIC_BEZIER平滑 + enableDashedLine虚线 + setDrawFilled填充 + animateX(600)入场

- 动态UI构建: 动作卡片、组行、播放列表均通过Java代码动态生成，支持实时增删改

- GradientDrawable: 渐变色演示图区、Shape Oval圆形按钮、Rounded Rectangle药丸按钮

- ValueAnimator: DecelerateInterpolator减速动画，提拉式面板平滑过渡

- View.OnTouchListener: ACTION_DOWN/MOVE/UP手势识别，10px阈值区分点击与拖拽

5.3 定位与硬件

- AMap SDK: AMapLocationClient高精度定位 + MapView生命周期管理 + Polyline轨迹绘制

- 权限适配: Android 13+ READ_MEDIA_AUDIO / 旧版 READ_EXTERNAL_STORAGE、ACCESS_FINE_LOCATION运行时申请

5.4 通知与后台

- NotificationChannel: 组间休息通知 (strength_rest channel)，Android O+必须创建

- AlarmManager: setRepeating()每周定时提醒，PendingIntent触发 MainActivity

- CSV导出: FileWriter写入 Downloads目录，包含有氧+力量记录

5.5 架构设计

- Fragment→Activity拆分: 导航层与业务层分离，Intent传递参数，GymFragment 325行→41行

- 训练流程: 卡片选择 → 动作库浏览 → 多选添加 → 训练记录 → JSON存储

- 数据流: ExecutorService后台执行 DB操作 → Handler.post 回主线程更新 UI

MusicGym v2.0 · 全功能版本演进报告 · 完

2026-05-06  ·  versionCode: 7  ·  5模块  ·  24新增文件  ·  ~3500行新增代码